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第一部分  单位概况
一、主要职能、职责
巴彦淖尔市公路养护中心是贯彻落实公路养护法律法规和规章，参与拟订相关地方性法规和规章制度，参与编制我市交通运输发展规划、计划。
承担普通国省道、边防公路日常养护、绿化及公路维护的技术支撑和辅助工作。
承担普通国省道、边防公路交通量调查、公路路况普查、公路社会经济效益的调查及行业统计工作。
承担普通国省道、边防公路的服务设施、公路安全生命防护工程的建设维护工作。
承担公路行业技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理、节能减排、环境保护等相关工作。
承担普通国省道、边防公路基础设施的安全管理、抢险救灾、应急保通等工作。
承担市本级政府收费还贷公路的运营服务、调度指挥、运行预算申报、通行费审核结算、通信系统的维护管理等工作。
完成市交通运输局交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政工科、养护科、工程科、边防科、设备科、计财科、安全应急保通科、离退休人员工作科、前旗所、五原所、临河所、乌后旗所、杭后所、潮格边养队、海流图边队、绕城线所、公路绿化队、收费中心。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市公路养护中心。详细情况见表：
	序号
	单位名称
	单位性质

	1
	巴彦淖尔市公路养护中心
	公益二类事业单位

	2
	无下级预算单位
	


三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况
内蒙古自治区巴彦淖尔市公路养护中心2025年度部门决算汇总财政汇总2025年度收入总计 53420.57万元、支出决算总计 53420.57万元，完成2025年度全部预算。

第二部分  部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公路养护中心 2025年度收入、支出决算总计均为 53420.57万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 10607.57万元，增长 24.78%，变动原因：本年度公路养护专项工程增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 11742.15万元，增长 28.17%。其中：
（一）收入决算总计 53420.57万元。包括：
1.本年收入决算合计 52987.52万元。与上年决算相比，增加 12019.94万元，增长 29.34%，变动原因：本年度公路养护工程增加。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 433.05万元。与上年决算相比，减少 -277.79万元，下降 -39.08%，变动原因：本年度有未完工程款。
（二）支出决算总计 53420.57万元。包括：
1.本年支出决算合计 52628.06万元。与上年决算相比，增加 11382.69万元，增长 27.60%，变动原因：本年度公路养护工程增加。
2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 792.51万元。结转和结余事项：财政拨款结转和结余25.63万元，财政拨款结转和结余766.88万元。与上年决算相比，增加 359.46万元，增长 83.01%，变动原因：本年度有上年度未完工程款。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公路养护中心 2025年度本年收入决算合计 52987.52万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入 44862.02万元，占 84.67%；
政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
上级补助收入 0万元，占 0%；
事业收入 0万元，占 0%；
经营收入 0万元，占 0%；
附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
其他收入 8125.50万元，占 15.33%。
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图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公路养护中心 2025年度本年支出决算合计 52628.06万元，其中：
基本支出 16551.31万元，占 31.45%；
项目支出 36076.75万元，占 68.55%；
上缴上级支出 0万元，占 0%；
经营支出 0万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

   
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公路养护中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 45112.03万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2299.03万元，增长 5.37%，变动原因：本年度公路养护专项工程增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 13392.37万元，增长 42.22%，变动原因：本年度公路养护工程增加。
5、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公路养护中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 44869.59万元。与年初预算 42813.00万元相比，完成年初预算的 104.80%。其中：
（一）交通运输支出（类）
交通运输支出类决算数为44869.59万元，与年初预算相比增加2056.59万元。其中：
1． 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算42766.25万元，支出决算44822.84万元，完成年初预算的104.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度公路养护工程增加。
2．公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算46.75万元，支出决算46.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无差异.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公路养护中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8898.20万元，其中：
（一）人员经费 3956.80万元。主要包括：基本工资3956.39万元、绩效工资0.41万元。
（二）公用经费 4941.40万元。主要包括：维修（护）费4941.40万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公路养护中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 35971.39万元，其中：
（一）工资福利支出 0万元。
（二）商品和服务支出 7.16万元。主要包括：其他交通费用7.16万元。
（三）资本性支出 35964.23万元。主要包括：大型修缮35964.23万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市公路养护中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因：本年无财政拨款“三公”经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市公路养护中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年度无公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年度无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年度无公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公路养护中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 216.81万元。与上年决算相比，增加 216.81万元，增长 0%，变动原因：补缴历年社保及计重设备维修维护。其中：
（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出 216.81万元，主要用于补缴历年社保。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公路养护中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
2． 内蒙古自治区巴彦淖尔市公路养护中心 2025年度公用经费支出决算 6598.57万元，与上年决算相比，增加5144.54万元，增长 353.81%，变动原因：本年度公路养护工程增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：我单位类型为公益二类单位（依据政府编制管理部门确定的单位性质），无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公路养护中心2025年度政府采购支出总额 816.42万元，其中：政府采购货物支出 2.61万元、政府采购工程支出 719.47万元、政府采购服务支出 94.34万元。政府采购授予中小企业合同金额 762.20万元，占政府采购支出总额的93.36%，其中：授予小微企业合同金额 745.71万元，占政府采购支出总额的91.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.52%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公路养护中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆223 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车3 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车24 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车195 辆，其他用车主要是生产用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市公路养护中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目20个，资金 35971.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金 87.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“公路设施安全提升及危桥改造工程项目”、“G335线K1076+700-K1076+760段路基滑移应急工程项目”、“普通国省道养护工程历年尾款”、“S507线K0+000-K15+844段公路养护工程”、“G331线K6814+949-K6926+613段公路养护工程”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35971.39万元，政府性基金支出87.000万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市公路养护中心2025年度在决算中反映20个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共21个项目的绩效自评结果。
1. 公路设施安全提升及危桥改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为46.75万元，执行数为46.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。项目绩效目标完成情况：项目工程完成预算的100%.
2.G335线K1076+700-K1076+760段路基滑移应急工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1873万元，执行数为189.4万元，完成预算的10.11%。项目绩效目标完成情况：全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。项目绩效目标完成情况：项目工程完成预算的10.11%，未完成89.89%。发现的主要问题及原因：工程未完工，计量未上报。下一步改进措施：督促施工方加快施工进度及早上报后根据计量及时支付。
3.普通国省道养护工程历年尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1153.00万元，执行数为1152.79万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。项目绩效目标完成情况：项目工程完成预算的99.98%，未完工0.02%。发现的主要问题及原因：工程未完工，计量未上报。下一步改进措施：督促施工方加快施工进度及早上报后根据计量及时支付。
4.S507线K0+000-K15+844段公路养护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1429万元，执行数为1429万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。项目绩效目标完成情况：项目工程完成预算的100%.
5.G331线K6814+949-K6926+613段公路养护工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3323万元，执行数为2884.18万元，完成预算的86.79%。项目绩效目标完成情况：全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。项目绩效目标完成情况：项目工程完成预算的86.79%，未完工13.21%。发现的主要问题及原因：工程未完工，计量未上报。下一步改进措施：督促施工方加快施工进度及早上报后根据计量及时支付。

（3） 部门项目绩效评价结果。
以普通国省道养护工程历年尾款项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

















2025年度普通国省道养护工程历年尾款（内财建【2024】1783号）项目绩效自评报告
1、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标：全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。
年度绩效目标完成情况：  全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。通过日常公路养护保障公路“畅、安、舒、美”。满足机场运营的需要，同时也能满足巴彦淖尔市公路网布局的要求。全面实行公路养护管理的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，树立公路行业新新形象。通过绩效自评，查找项目在绩效目标、绩效指标和预算执行情况中存在问题和不足，进一步完善制度，改进管理，降低支出成本，强化支出责任，提高资金使用效益
（二）项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数1153万元，其中：财政拨款1153万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数1153万元，其中：财政拨款1153万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数1152.79万元、执行率为99.98%，其中：财政拨款1152.79万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
年初预算资金1153万元，年度调整金额0万元，全年执行1152.79万元，执行率99.98%。国省道养护里程454公里，实施路段技术状况水平提升，公路使用寿命延长，控制在资金预算内，支出符合概算批复标准，公路通行率有所提高，交通建设符合环评审批要求，持续保持普通公路安全通畅，社会公众满意度，上级主管部门满意度均为满意
（四）项目资金管理情况。
从整体情况来看，我单位能够严格按照年初预算使用专项经费，做到专款专用，无截留、挪用等现象。同时根据项目实施实际情况，制定、完善了监督考核办法。能够按照设定的绩效目标完成年度绩效目标任务。完成当年公路养护工作任务、提高道路安全形式、保障公路安全通畅，数量指标和质量指标全部超额完成年度绩效目标任务。提升了我单位管养线路的优良路率及线路通行安全系数。
三、项目绩效情况
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
1）普通国省道养护工程养护公里数(公里)，目标值454，完成值454，分值5，得分5。
2）危旧桥梁改造工程(处)，目标值4，完成值4，分值10，得分10。
（2）质量指标
1）实施路段技术状况水平，目标值提升，完成值提升，分值5，得分5。
2）公路使用寿命，目标值延长，完成值延长，分值10，得分10。
（3）时效指标
1）按时完成投资，目标值1年内，完成值1年内，分值5，得分5。
2）资金支出及时率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
（4）成本指标
1）控制在资金预算内(万元)，目标值1153，完成值1153，分值5，得分5。
2）资金使用合规率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
2.效益指标完成情况
（5）经济效益
1）资金支付率(百分比)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
（6）社会效益
1）基本公共服务水平，目标值提升，完成值提升，分值5，得分5。
（7）生态效益
1）交通建设符合环评审批要求，目标值是，完成值是，分值5，得分5。
（8）可持续影响
1）适应未来一定时期内的交通需求，目标值是，完成值是，分值10，得分10。
3.满意度指标完成情况
（9）服务对象满意度
1）改善服务水平群众满意度(百分比)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。
4. 自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为优。
4、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
    项目未完工，未计量
（一）项目立项、实施存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
（三）措施及办法

5、 绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟应用已公开
六、其他需要说明的问题
继续严格按照年初预算使用专项经费，做到专款专用，无截留、挪用。根据项目实施实际情况，制定、完善了监督考核办法。按照设定的绩效目标完成年度绩效目标任务。完成当年公路养护工作任务、提高道路安全形式、保障公路安全通畅，数量指标和质量指标完成年度绩效目标任务。继续争取财政加大资金投入力度，更好的提升巴彦淖尔市境内国省干线的“畅、安、舒、美”标准，为大众出行提供舒适、安全的行车环境。
（4） 部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。   


  
项目支出绩效自评表
            （ 2025年度）
	项目名称
	公路安全提升工程（内财建【2024】481号）

	主管部门
	巴彦淖尔市交通运输局（部门）
	实施单位
	巴彦淖尔市公路养护中心

	

项目资金 （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	181.75
	46.75
	46.75
	10
	100%
	10

	
	其中：财政拨款
	181.75
	46.75
	46.75
	-
	100%
	-

	
	其他资金
	
	
	
	-
	0
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。
	已达到预期目标。

	绩效指标
	
一级指标
	
二级指标
	三
级指标
	
年度指标值
	
实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	














绩  效  指  标
（90）
	








产出指标
（50）
	

数量指标

	公路安全提升工程公里数
	763
	763
	
10
	
10
	

	
	
	
	公路安全提升工程施工天数
	365
	365
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	公路安全提升工程完工项目合格率
	100
	100
	10
	10
	

	
	
	
	公路安全提升工程使用寿命
	延长
	延长
	5
	5
	

	
	
	时效指标

	公路安全提升工程资金支出及时率
	及时
	及时
	5
	5
	

	
	
	
	公路安全提升工程完工及时性
	及时
	及时
	
5
	
5
	

	
	
	
成本指标
	养护工程费用
	1.5
	1.5
	5
	5
	

	
	
	
	控制在资金预算内
	是
	是
	
5
	
5
	

	
	效益指标
（30）
	社会效益
	公路安全水平提升
	提升
	提升
	10
	10
	

	
	
	生态效益
	
符合环评审核要求
	符合
	符合
	10
	10
	

	
	
	可持续影响 指    标
	适应未来一定时期内交通需求求
	适应
	适应
	10
	10
	

	
	满意度指  标
（10）
	服务对象 满意度
	群众对改善通行服务水平满意度
	改善
	改善
	10
	10
	

	总    分

	100
	100
	


                                  




 项目支出绩效自评表
            （ 2025年度）
	项目名称
	G335线K1076+700-K1076+760段路基滑移应急工程）

	主管部门
	巴彦淖尔市交通运输局（部门）
	实施单位
	巴彦淖尔市公路养护中心

	

项目资金 （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0
	1873
	189.4
	101
	10.11%
	1.01

	
	其中：财政拨款
	0
	1873
	189.4
	-
	10.11%
	-

	
	其他资金
	
	
	
	-
	0
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。
	全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。

	绩效指标
	一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	
年度指标值
	
实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	














绩  效  指  标
（90）
	








产出
指标
（50）
	

数量指标

	应急养护工程公里数程
	60
	60
	
5
	
5
	

	
	
	
	普通国省道养护工程公里数
	68
	68
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	完工验收合格率平
	100
	100
	10
	10
	

	
	
	
	养护工程优良路率
	90
	90
	5
	5
	

	
	
	时效指标

	年度目标按时完成率
	95
	95
	5
	5
	

	
	
	
	资金支出及时率
	100
	100
	
5
	
5
	

	
	
	
成本指标
	控制在预算资金之内
	1873
	1873
	5
	5
	

	
	
	
	普通国省道工程养护费用
	1873
	1873
	
5
	
5
	

	
	


效益指标
（30）
	经济效益
	完成本年投资
	1873
	1873
	10
	10
	项目未完工，未计量

	
	
	社会效益
	提高公路安全水平
	提升
	提升
	5
	5
	

	
	
	生态效益
	
符合环保要求
	符合
	符合
	5
	5
	

	
	
	可持续影响 指    标
	公路使用寿命
	有效延长
	有效延长
	10
	10
	

	
	满意度指  标
（10）
	服务对象 满意度
	群众对改善通行服务水平满意度
	90
	90
	10
	10
	

	总    分

	100
	91.01
	




项目支出绩效自评表
            （ 2025年度）
	项目名称
	S507线K0+000-K15+844段公路养护工程项目

	主管部门
	巴彦淖尔市交通运输局（部门）
	实施单位
	巴彦淖尔市公路养护中心

	

项目资金 （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1429
	1429
	1429
	10
	100%
	10

	
	其中：财政拨款
	1429
	1429
	1429
	-
	100%
	-

	
	其他资金
	
	
	
	-
	0
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。
	全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	














绩  效  指  标
（90）
	








产出
指标
（50）
	

数量指标

	普通国省道养护工程实施里程
	15
	15
	10
	10
	

	
	
	
	普通国省道养护工程实施天数
	360
	360
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	实施路段技术状况水平
	提升
	提升
	5
	5
	

	
	
	
	公路使用寿命
	延长
	延长
	10
	10
	

	
	
	时效指标

	年度目标按时完成率
	100
	100
	5
	5
	

	
	
	
	资金支出及时率
	100
	100
	
5
	
5
	

	
	
	
成本指标
	资金使用合规率
	100
	100
	5
	5
	

	
	
	
	控制在预算资金内
	1429
	1429
	
5
	
5
	

	
	


效益指标
（30）
	经济效益
	资金支付率
	90
	90
	5
	5
	

	
	
	社会效益
	基本公共服务水平
	提升
	提升
	5
	5
	

	
	
	生态效益
	交通建设符合环评审批要求
	是
	是
	10
	10
	

	
	
	可持续影响 指    标
	适应未来一定时期内交通需求
	是
	是
	10
	10
	

	
	满意度指  标
（10）
	服务对象 满意度
	社会公众满意度
	满意
	满意
	10
	10
	

	总    分

	100
	100
	




项目支出绩效自评表
            （ 2025年度）
	项目名称
	普通国省道养护工程历年尾款

	主管部门
	巴彦淖尔市交通运输局（部门）
	实施单位
	巴彦淖尔市公路养护中心

	

项目资金 （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1153
	1153
	1152.79
	10
	99.98%
	10

	
	其中：财政拨款
	1153
	1153
	1152.79
	-
	100%
	-

	
	其他资金
	
	
	
	-
	0
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。
	全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	














绩  效  指  标
（90）
	








产出
指标
（50）
	

数量指标

	普通国省道养护工程养护公里数
	454
	454
	5
	5
	

	
	
	
	危旧桥梁改造工程
	4
	4
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	实施路段技术状况水平
	提升
	提升
	5
	5
	

	
	
	
	公路使用寿命
	延长
	延长
	10
	10
	

	
	
	时效指标

	按时完成投资
	1年内
	1年内
	5
	5
	

	
	
	
	资金支出及时率
	100
	100
	
5
	
5
	

	
	
	
成本指标
	控制在资金预算内
	1153
	    1153
	5
	5
	

	
	
	
	资金使用合规率
	100
	   100
	
5
	
5
	

	
	


效益指标
（30）
	经济效益
	资金支付率
	90
	90
	10
	10
	项目未完工，未计量

	
	
	社会效益
	基本公共服务水平
	提升
	提升
	5
	5
	

	
	
	生态效益
	
交通建设符合环评审批要求
	是
	是
	5
	5
	

	
	
	可持续影响 指    标
	适应未来一定时期内的交通需求
	是
	是
	10
	10
	

	
	满意度指  标
（10）
	服务对象 满意度
	改善服务水平群众满意度
	80
	80
	10
	10
	

	总    分

	100
	100
	




项目支出绩效自评表
            （ 2025年度）
	项目名称
	G331线K6814+949-K6926+613段公路养护工程

	主管部门
	巴彦淖尔市交通运输局（部门）
	实施单位
	巴彦淖尔市公路养护中心

	

项目资金 （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	3323
	3323
	2884.18
	10
	86.79%
	8.68

	
	其中：财政拨款
	3323
	3323
	2884.18
	-
	86.79%
	-

	
	其他资金
	
	
	
	-
	0
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。
	全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	














绩  效  指  标
	








产出指标
	

数量指标

	普通国道养护工程实施里程
	112
	112
	5
	5
	

	
	
	
	普通国道养护工程实施天数
	360
	360
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	实施路段技术状况水平
	提升
	提升
	10
	10
	

	
	
	
	公路使用寿命
	延长
	延长
	5
	5
	

	
	
	时效指标

	按时完成投资
	1年内
	1年内
	5
	5
	

	
	
	
	资金支出及时率
	100
	100
	
5
	
5
	

	
	
	
成本指标
	控制在预算资金之内
	3323
	            3323
	5
	5
	

	
	
	
	资金使用合规率
	100
	100
	
5
	
5
	

	
	


效益指标
	经济效益
	资金支付率
	90
	90
	10
	10
	

	
	
	社会效益
	基本公共服务水平
	提升
	提升
	5
	5
	

	
	
	生态效益
	交通建设符合环评审批要求
	是
	是
	5
	5
	

	
	
	可持续影响 指    标
	适应未来一定时期内交通需求
	是
	是
	10
	10
	

	
	满意度指  标
	服务对象 满意度
	改善服务水平群众满意度
	80
	80
	10
	10
	

	总    分

	100
	100
	



第三部分  名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：韩娜              联系电话：0478-8237455- 

第五部分  部门（单位）决算表
 
[bookmark: _GoBack]见附件。
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